**მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

 **( 10 თვის ანგარიში)**

 **არქიტექტურის განყოფილება**

 **2022 წელს (01 ნოემბრის მდგომარეობით) შესრულებული სამუშაოები**

1. მშენებლობის ნებართვის გაცემა ----1068
2. მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელება ---211
3. I კლასი (შენობა - ნაგებობები და ღობე) ---325
4. კორესპონდენცია (ხარვეზი, შუალედური, არქივი) ---1837
5. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 516121.2 ლარი.

 **I კლასის ხაზობრივი ნაგებობების თანხმობა და გამიჯვნა - გაერთიანება**

 შესრულებული კორესპონდენცია - 1311.

 **სივრცითი მოწყობა :**

1. ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის შესახებ ბრძანება---1215.
2. განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცება --20 ( მიმდინარე „გდგ“—17. დასრულებული--3 )

 **ინფრასტრუქტურის განყოფილება**

 **2022 წელს (01 ნოემბრის მდგომარეობით) შესრულებული სამუშაოები**

რეგიონალური განვითარების ფონდის დახმარებით 2022 წელს დასრულდა და მიმდინარეობს **27** ინფრასტრუქტურული პროექტი. (**14** პროექტი დასრულდა , **10** პროექტი მიმდინარეობს , **3** პროექტზე გამოცხადებულია ტენდერი და წელს დაიწყება სამუშაოები) . რომლის ღირებულებაა **11’616’439**ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა და მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტი( საგზაო ინფრასტრუქტურა, სასმელი წყლის ჭაბურღილების და მიწოდების სისტემის მოწყობა,სპორტული მოედნები, სკვერები, სანიაღვრე არხები, გარე განათებები).რომლის ღირებულებაა **12,578,148** ლარი.წლის ბოლომდე მიმდინარეობს დამატებით ახალი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ასევე სამუშაოების განხორციელება.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2022 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება **76** სხვადასხვა სამუშაოებზე .რომლის ღირებულებაა **836 000** ლარი.