მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  2025  წლის ბიუჯეტის

შესრულების ანგარიში

2026  წელი

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის  ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია სტრუქტურული ერთეულებიდან  და საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, ანგარიში მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისის და დასასრულისთვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის, მიღწეული შედეგების და შეფასების ინდიკატორების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და სახელმწიფო საწარმოების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით მიღებული და გადარიცხული გრანტების (კაპიტალური, სპეციალური ტრანსფერი და სხვა კაპიტალური გრანტები) შესახებ.

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   2025 წლის  ბიუჯეტის  შესრულების მაჩვენებლები

ათასი  ლარი

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |  |  | 2025 წლის ფაქტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| I. შემოსავლები | 51,860.9 | 39,460.9 | 12,400.0 | 64,561.0 | 53,957.9 | 10,603.0 |
| გადასახადები | 32,030.9 | 32,030.9 | - | 38,146.3 | 38,146.3 | - |
| გრანტები | 12,400.0 | - | 12,400.0 | 10,603.0 | - | 10,603.0 |
| სხვა შემოსავლები | 7,430.0 | 7,430.0 | - | 15,811.6 | 15,811.6 | - |
| II. ხარჯები | 52,343.3 | 49,793.8 | 2,549.5 | 43,743.7 | 42,343.0 | 1,400.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 6,340.0 | 6,340.0 | - | 5,644.8 | 5,644.8 | - |
| საქონელი და მომსახურება | 14,539.9 | 12,361.0 | 2,178.9 | 9,975.6 | 8,917.3 | 1,058.3 |
| პროცენტი | 8.1 | 8.1 | - | 8.1 | 8.1 | - |
| სუბსიდიები | 25,349.6 | 25,065.0 | 284.6 | 24,223.7 | 23,940.2 | 283.5 |
| გრანტები | 192.0 | 192.0 | - | 192.0 | 192.0 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,607.0 | 1,607.0 | - | 1,491.1 | 1,491.1 | - |
| სხვა ხარჯები | 4,306.6 | 4,220.7 | 86.0 | 2,208.4 | 2,149.5 | 58.9 |
| III. საოპერაციო სალდო | - 482.3 | - 10,332.9 | 9,850.6 | 20,817.2 | 11,614.9 | 9,202.3 |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 47,022.1 | 35,790.6 | 11,231.5 | - 3,856.4 | -11,822.0 | 7,965.6 |
| ზრდა | 48,022.1 | 36,790.6 | 11,231.5 | 24,001.3 | 16,035.6 | 7,965.6 |
| კლება | 1,000.0 | 1,000.0 | - | 27,857.6 | 27,857.6 | - |
| V. მთლიანი სალდო | -47,504.4 | - 46,123.5 | - 1,380.9 | 24,673.6 | 23,436.9 | 1,236.7 |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | - 47,693.0 | - 46,312.1 | - 1,380.9 | 24,485.0 | 23,248.4 | 1,236.7 |
| ზრდა | - | - | - | 24,485.0 | 23,248.4 | 1,236.7 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - | - | - | 24,485.0 | 23,248.4 | 1,236.7 |
| კლება | 47,693.0 | 46,312.1 | 1,380.9 | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 47,693.0 | 46,312.1 | 1,380.9 | - | - | - |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | - 188.6 | - 188.6 | - | - 188.6 | - 188.6 | - |
| კლება | 188.6 | 188.6 | - | 188.6 | 188.6 | - |
| საშინაო | 188.6 | 188.6 | - | 188.6 | 188.6 | - |
| სესხები | 188.6 | 188.6 | - | 188.6 | 188.6 | - |
| VIII. ბალანსი | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |  |  | 2025 წლის ფაქტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 52,860.9 | 40,460.9 | 12,400.0 | 92,418.6 | 81,815.6 | 10,603.0 |
| შემოსავლები | 51,860.9 | 39,460.9 | 12,400.0 | 64,561.0 | 53,957.9 | 10,603.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,000.0 | 1,000.0 | - | 27,857.6 | 27,857.6 | - |
| გადასახდელები | 100,553.9 | 86,773.0 | 13,781.0 | 67,933.5 | 58,567.2 | 9,366.4 |
| ხარჯები | 52,343.3 | 49,793.8 | 2,549.5 | 43,743.7 | 42,343.0 | 1,400.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48,022.1 | 36,790.6 | 11,231.5 | 24,001.3 | 16,035.6 | 7,965.6 |
| ვალდებულებების კლება | 188.6 | 188.6 | - | 188.6 | 188.6 | - |
| ნაშთის ცვლილება | -47,693.0 | - 46,312.1 | - 1,380.9 | 24,485.0 | 23,248.4 | 1,236.7 |

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი  47 693,0 ათას ლარს შეადგენდა.

2025 წელს ფულადი სახსრების დაგროვებამ  შეადგინა 24 485,0 ათასი ლარი.

ინფორმაცია მცხეთის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების  (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა)   გეგმა განისაზღვრა        52 860,9  ათ.ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა  92,418.6 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 174,8% .

ათასი ლარი

| შემოსავლის სახეები | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის საკასო შესრულება | სხვაობა +/- | შესრულე ბის % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები, სულ | 52,860.9 | 92,418.6 | 39,557.7 | 174.8 |
| შემოსავლები | 51,860.9 | 64,561.0 | 12,700.0 | 124.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,000.0 | 27,857.6 | 26,857.6 | 2,785.8 |

შემოსავლები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 51 860,9 ათასი ლარი, ფაქტობრივად

64 561,0 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 124,5% და მთლიანი შემოსულობების (92 418,7 ათასი ლარი) -  69,9% შეადგინა.

2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (59 491,7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში  5 069,3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

შემოსავლები სახეობების მიხედვით 2025 წელი

1. გადასახადების სახით  ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 38 146,3  ათასი ლარი, 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (30 611,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში  7 534,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 22 299,7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 16 184,9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 1 625,3 ათასი ლარი, ხოლო მიწაზე ქონების გადასახადიდან - 4 443,1 ათასი ლარი.

ქონების გადასახადიდან წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2024 წლის ფაქტი - 17 490,9 ათასი ლარი) შედარებით საანგარიშო პერიოდში  4 808,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის  (2024 წლის ფაქტი - 12 643,3 ათასი ლარი,  3 541,6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული).

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია  15 846,6 ათასი ლარი, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (13 120,6  ათასი ლარი) შედარებით 2 726,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

ათასი ლარი

| შემოსავლის სახეები | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა +/- | შესრულე ბის % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გადასახადები, მათ შორის: | 32,030.9 | 38,146.3 | 6,115.4 | 119.1 |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 16,030.9 | 15,846.6 | -184.3 | 98.9 |
| ქონების გადასახადი | 16,000.0 | 22,299.7 | 6,299.7 | 139.4 |
| საწარმოთა ქონებაზე | 12,500.0 | 16,184.9 | 3,684.9 | 129.5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე | - | 46.4 | 46.4 | - |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე | 270.0 | 1,625.3 | 1,355.3 | 602.0 |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 430.0 | 690.2 | 260.2 | 160.5 |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2,800.0 | 3,752.9 | 952.9 | 134.0 |

2. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ჩარიცხულია - 10 603,0 ათასი ლარი,  გეგმის - 12 400.0 ათასი ლარის -  85.5% , მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი - 940,6 ათასი ლარი, მათ შორის, ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების  განსახორციელებლად - 291,2 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის (მთავრობის განკარგულება N302 30.07.2025წ.) - 244,3 ათასი ლარი; (მთავრობის განკარგულება N146 24.01.2025წ.) - 405,1 ათასი ლარი;

კაპიტალური  ტრანსფერი - საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტებისთვის ჩარიცხულია 6 474,4 ათასი ლარი (მთავრობის განკარგულება N1955  16.01.2025 წ.).

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტებისთვის (მთავრობის განკარგულება N53 16.01.2025წ) - 846,0 ათასი ლარი.

მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისთვის (მთავრობის განკარგულება N1207 30.07.2025წ.) - 450,4   ათასი ლარი;

სპეციალური ტრანსფერი - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის (მთავრობის განკარგულება N186  30.01.2025 წ.) - 1 285,2 ათასი ლარი.

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან (მთავრობის განკარგულება N517 21.03.2025 წ.)  - 300,0 ათასი ლარი;

კაპიტალური დანიშნულების გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების მიზნით მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი  მიზნობრივი ტრანსფერი  - 306,5 ათასი ლარი (მთავრობის განკარგულებები N1098 09.07.2025წ. და N1604 30.09.2025წ.).

ათასი ლარი

| შემოსავლის სახეები | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | შესრულება, % |
| --- | --- | --- | --- |
| გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის: | 12,400.0 | 10,603.0 | 85.5 |
| მიმდინარე, მათ შორის: | 940.6 | 940.6 | 100.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის | 940.6 | 940.6 | 100.0 |
| კაპიტალური, მათ შორის: | 11,459.4 | 9,662.4 | 84.3 |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 6,554.9 | 6,474.4 | 98.8 |
| მოქალაქეთა ჩართულობა | 450.4 | 450.4 | 100.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 846.0 | 846.0 | 100.0 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე | 2,975.0 | 1,285.2 | 43.2 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი | 300.0 | 300.0 | 100.0 |
| სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 333.1 | 306.5 | 92.0 |

3. სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის  განსაზღვრული  7 430,0 ათასი ლარის  ფაქტობრივმა შესრულებამ  15 811,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 212,8%-ია, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (12 827,0 ათასი ლარი) შედარებით 2 984.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 8 162,7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 780,0 ათასი ლარი) 293,6%-ია. (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან - 6 475.9 ათასი ლარი - შედარებით 1 686.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული):

- პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 6 202,5 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე წლის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს. (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან - 4 257.0 ათასი ლარი - შედარებით 1 945.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული)

- რენტის სახით მიღებულია 1 960,2 ათასი ლარი, აქედან: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 1 611,1 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 349,1 ათასი ლარი  (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 258,7 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული).

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 1 995,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 650,0 ათასი ლარი) 120,9%-ია, (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან - 2 367.1 ათასი ლარი - შედარებით 372.0 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული):

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით -  1 905,6 ათასი ლარი, მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებელი - 1 124,3 ათასი ლარი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებელი - 764,3 ათასი ლარი; სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -17,0 ათასი ლარი.

- არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვებიდან  89,5 ათასი ლარი, რომელიც აერთიანებს შემოსავლებს მომსახურების გაწევიდან .

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 5 480,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (3 000,0 ათასი ლარი) 182,7%-ია, (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან - 3 866.8 ათასი ლარი - შედარებით 1 613.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული):

- საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 4 455,1 ათასი ლარი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო - 191,0 ათასი ლარი, შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 834,5 ათასი ლარი;

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 173,3 ათასი ლარი, (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან - 117.2 ათასი ლარი - შედარებით 56.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული):

- შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 88,5 ათასი ლარი,  წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 1,0 ათასი ლარი, სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურება - 32,9 ათასი ლარი; ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი - 1,3 ათასი ლარი; ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანიდან - 49,5 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

| შემოსავლის სახეები | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრულე ბის % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სხვა შემოსავლები, მათ შორის: | 7,430.0 | 15,811.6 | 8,381.6 | 212.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 2,780.0 | 8,162.7 | 5,382.7 | 293.6 |
| პროცენტები | 1,500.0 | 6,202.5 | 4,702.5 | 413.5 |
| რენტა | 1,280.0 | 1,960.2 | 680.2 | 153.1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1,100.0 | 1,611.1 | 511.1 | 146.5 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 180.0 | 349.1 | 169.1 | 193.9 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1,650.0 | 1,995.0 | 345.0 | 120.9 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1,600.0 | 1,905.6 | 305.6 | 119.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | - | 17.0 | 17.0 | - |
| მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის | 1,000.0 | 764.3 | - 235.7 | 76.4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 600.0 | 1,124.3 | 524.3 | 187.4 |
| არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები | 50.0 | 89.5 | 39.5 | 178.9 |
| შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 50.0 | 89.5 | 39.5 | 178.9 |
| სანქციები, ჯარიმები და საურავები | 3,000.0 | 5,480.5 | 2,480.5 | 182.7 |
| შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო | 2,400.0 | 4,455.1 | 2,055.1 | 185.6 |
| შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 100.0 | 191.0 | 91.0 | 191.0 |
| შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 500.0 | 834.5 | 334.5 | 166.9 |
| ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | - | 173.3 | 173.3 | - |
| შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | - | 49.5 | 49.5 | - |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | - | 123.8 | 123.8 | - |

შემოსავლების შესრულების დინამიკა 2024-2025 წლებში

არაფინანსური აქტივების კლება

- არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 27 857,6 ათასი ლარის შემოსავალი (2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 5 133,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული).

- ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 198,5 ათასი ლარი (2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 4 486,7 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული): შენობა-ნაგებობები - 173,0 ათასი ლარი,  მანქანა-დანადგარები - 25,5 ათასი ლარი;

- არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 27 659.1ათასი ლარი. (2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 9 603,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული).

ათასი ლარი

| არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრულება, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,000.0 | 27,857.6 | 26,857.6 | 2,785.8 |
| ძირითადი აქტივები | 200.0 | 198.5 | - 1.5 | 99.2 |
| არაწარმოებული აქტივები | 800.0 | 27,659.1 | 26,859.1 | 3,457.4 |

შემოსულობების შესრულების დინამიკა 2024-2025 წლებში

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025  წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2025 წელს გადასახდელების შესრულების 67.6%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელზე (81,1%) ნაკლებია, ხოლო თანხობრივად, 2024 წელთან შედარებით,  დახარჯულია 2 600,8 ათასი ლარით  ნაკლები  (დანართი N1).

2025  წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 100 553,9  ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 67 993,5 ათასი ლარი,  გეგმური მაჩვენებლის 68%. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 52 343,3 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 43 743,7 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 84% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 64,4%.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 48 022,1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 24 001,3 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 50% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 35,3%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 188,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 188,6 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 100% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0.3%.

ათასი ლარი

| N | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის საკასო ხარჯი | სხვაობა +/- | შესრულე ბა, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 100,553.9 | 67,933.5 | 32,620.4 | 67.6 |
| 1 | ხარჯები | 52,343.3 | 43,743.7 | 8,599.6 | 83.6 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,340.0 | 5,644.8 | 695.2 | 89.0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,539.9 | 9,975.6 | 4,564.3 | 68.6 |
|  | პროცენტი | 8.1 | 8.1 | - | 100.0 |
|  | სუბსიდიები | 25,349.6 | 24,223.7 | 1,125.9 | 95.6 |
|  | გრანტები | 192.0 | 192.0 | - | 100.0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,607.0 | 1,491.1 | 115.9 | 92.8 |
|  | სხვა ხარჯები | 4,306.6 | 2,208.4 | 2,098.2 | 51.3 |
| 2 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48,022.1 | 24,001.3 | 24,020.8 | 50.0 |
| 3 | ვალდებულებების კლება | 188.6 | 188.6 | - | 100.0 |

2025 წლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო ხარჯი)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები   ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გაწეულმა მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულებამ  შეადგინა  43 743,7  ათასი ლარი, მათ შორის:

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 6 340,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 644,8 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 89%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების (43 743,7  ათასი ლარი) 12,9%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 14 539,9 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9 975,6 ათასი ლარი, რაც  გეგმის 68,6%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების  (43 743,7  ათასი ლარი) 22,8%-ია.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 8,1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 8,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების (43 743,7  ათასი ლარი) 0.02%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 25 349,6 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 24 223,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95,6%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების (43 743,7  ათასი ლარი)  55,4%-ს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 192,0 ათასი ლარით,  საკასო შესრულებამ შეადგინა 192,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების (43 743,7  ათასი ლარი)  0,4%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1 607,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 491,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92,8%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების (43 743,7  ათასი ლარი)  3,4%-ს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 4 306,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 2 208,4 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 51,3%, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების (43 743,7  ათასი ლარი)  5%-ია.

2025 წლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება)

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის

კოდების მიხედვით

ათასი ლარი

| პროგ. კოდი | არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | შესრულება, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 205.5 | 120.3 | 58.6 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 42,046.5 | 21,512.8 | 51.2 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,801.8 | 547.0 | 30.4 |
| 04 00 | განათლება | 993.2 | 351.7 | 35.4 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 2,968.4 | 1,462.8 | 49.3 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 6.6 | 6.6 | 99.7 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი | 48,022.1 | 24,001.3 | 50.0 |

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

◙  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 8 099,1 ათასი ლარი, გეგმის (9 886,0 ათასი ლარი) 81,9%, მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს 12%-ს.

ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), მუნიციპალური საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების, ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, საერთო დანიშნულების მომსახურების, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურების,წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) ხარჯები.

◙  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 32 079,7  ათასი ლარი,  საკასო შესრულებამ შეადგინა 21 860,3 ათასი ლარი, ანუ  გეგმის 68,1%. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს  - 32,3%-ს.

აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთების, გზების კაპიტალური შეკეთების, გზების კეთილმოწყობის,  სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარების, სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამების დაფინანსებას.

◙  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 6 229,3 ათასი ლარი,  საკასო შესრულებამ შეადგინა 4 397,8  ათასი ლარი, ანუ  გეგმის 70,6%; მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს  - 6,5%-ს.

ამ სფეროში გაერთიანებულია დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, მწვანე ნარგავების გაშენების და მოვლა-პატრონობის, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებების ქვეპროგრამების ხარჯები.

◙  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 26 668,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 11 307,5  ათასი ლარი,   გეგმური მაჩვენებლის 42,4%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს   - 16,7%-ს.

ამ სფეროში გაერთიანებულია   წყლის სისტემების განვითარების, გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციის,  მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაციის, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაციის (სკვერები და მოსაცდელები), მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის  ხელშეწყობის ქვეპროგრამების დაფინანსება.

◙   ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 640,8  ათასი ლარით, საკასო  შესრულებამ შეადგინა 1 607,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმური მაჩვენებლის  98%.  მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში - 2,4%-ია.

ამ სფეროში გაერთიანებულია მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსების,   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ქვეპროგრამების ხარჯები.

◙   დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო

8 899,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 271,9 ათასი ლარი,  გეგმური მაჩვენებლის 81,7%.  მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში - 10,7%-ია.

ამ სფეროში გაერთიანებულია  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის,  კულტურის სფეროს განვითარების,  კულტურული და სპორტული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის ქვეპროგრამების დაფინანსება.

◙  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 12 054,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 10 832,5 ათასი ლარი,  გეგმური მაჩვენებლის 89,9%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში  -16%-ია.

ამ სფეროში გაერთიანებულია   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობის,   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის, ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობის  ქვეპროგრამების დაფინანსება.

◙  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2 908,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 368,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმური მაჩვენებლის  81,4%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში  - 3,5%-ია.

აღნიშნული სფერო მოიცავს ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის, ერთჯერადი სოციალური დახმარების, ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების,  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარების, ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობის, მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს  ხელშეწყობის ქვეპროგრამების  დაფინანსებას.

ათასი ლარი

| კოდი | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრუ ლება, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 9,886.0 | 8,099.1 | 1,786.9 | 81.9 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 9,777.9 | 8,091.0 | 1,686.9 | 82.7 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 9,477.9 | 8,091.0 | 1,386.9 | 85.4 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | - |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 108.1 | 8.1 | 100.0 | 7.5 |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 32,079.7 | 21,860.3 | 10,219.4 | 68.1 |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 25,747.3 | 19,406.1 | 6,341.3 | 75.4 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 25,747.3 | 19,406.1 | 6,341.3 | 75.4 |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 6,332.3 | 2,454.2 | 3,878.1 | 38.8 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 6,229.3 | 4,397.8 | 1,831.5 | 70.6 |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 4,596.9 | 3,880.8 | 716.1 | 84.4 |
| 7.5 3 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 407.4 | 362.8 | 44.6 | 89.1 |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 1,145.0 | 97.7 | 1,047.3 | 8.5 |
| 7.5.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 80.0 | 56.4 | 23.6 | 70.6 |
| 7.6 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 26,668.1 | 11,307.5 | 15,360.6 | 42.4 |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 4,336.2 | 213.9 | 4,122.2 | 4.9 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 7,423.1 | 3,563.7 | 3,859.3 | 48.0 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 5,914.9 | 4,924.4 | 990.5 | 83.3 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 2,309.9 | 1,615.3 | 694.5 | 69.9 |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6,684.1 | 990.0 | 5,694.1 | 14.8 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,640.8 | 1,607.7 | 33.1 | 98.0 |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 425.8 | 424.6 | 1.2 | 99.7 |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1,215.0 | 1,183.1 | 31.9 | 97.4 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 8,899.3 | 7,271.9 | 1,627.4 | 81.7 |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5,957.5 | 4,401.0 | 1,556.5 | 73.9 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,921.8 | 2,870.9 | 50.9 | 98.3 |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 20.0 | 0.0 | 20.0 | - |
| 7.9 | განათლება | 12,054.1 | 10,832.5 | 1,221.6 | 89.9 |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 10,428.0 | 9,786.7 | 641.3 | 93.8 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 1,626.1 | 1,045.8 | 580.3 | 64.3 |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 364.3 | 288.0 | 76.3 | 79.0 |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1,261.8 | 757.8 | 503.9 | 60.1 |
| 7 10 | სოციალური დაცვა | 2,908.0 | 2,368.1 | 539.9 | 81.4 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 149.6 | 144.3 | 5.3 | 96.5 |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,450.3 | 1,928.1 | 522.2 | 78.7 |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 308.1 | 295.7 | 12.4 | 96.0 |
|  | სულ | 100,365.3 | 67,745.0 | 32,620.4 | 67.5 |

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 	და

ექსპლუატაცია საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 33 167,8 ათასი ლარით,  გეგმის   (58 747,8 ათასი ლარი) -  56,5%;

- პრიორიტეტი დასუფთავება და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა

4 397,8 ათასი ლარით,  გეგმის (6 229,3 ათასი ლარი) – 70,6%;

- პრიორიტეტი განათლება   საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 10 832,5 ათასი ლარით, გეგმის   (12 054,1 ათასი ლარი)  - 89,9%;

- პრიორიტეტი კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა საანგარიშო პერიოდში 7 271,9   ათასი ლარით,  გეგმის (8 899,3 ათასი ლარი)  -  81,7%;

- პრიორიტეტი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 3 975,8 ათასი ლარით,  გეგმის (4 548,9 ათასი ლარი) – 87,4%;

- პრიორიტეტი  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 8 287,7 ათასი ლარით,  გეგმის (10 074,6 ათასი ლარი)  - 82,3%.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით

პროგრამების და ქვეპროგრამების შესრულება

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრულე ბის % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 58,747.8 | 33,167.8 | 25,580.0 | 56.5 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,056.8 | 16,715.6 | 6,341.3 | 72.5 |
| 02 01 01 | გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება | 2,100.0 | 1,677.0 | 423.0 | 79.9 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 15,119.3 | 11,818.4 | 3,300.9 | 78.2 |
| 02 01 03 | გზების კეთილმოწყობა | 5,837.5 | 3,220.1 | 2,617.4 | 55.2 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 6,131.8 | 5,096.4 | 1,035.4 | 83.1 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 2,418.4 | 2,418.4 | - | 100.0 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 3,496.5 | 2,506.0 | 990.5 | 71.7 |
| 02 02 03 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 216.9 | 172.0 | 45.0 | 79.3 |
| 02 03 | გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია | 2,309.9 | 1,615.3 | 694.5 | 69.9 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 1,846.2 | 1,611.3 | 234.9 | 87.3 |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება | 1,300.0 | 1,134.0 | 166.0 | 87.2 |
| 02 03 01 02 | გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა | 546.2 | 477.4 | 68.8 | 87.4 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია | 463.7 | 4.0 | 459.7 | 0.9 |
| 02 04 | მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 4,336.2 | 213.9 | 4,122.2 | 4.9 |
| 02 05 | სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება | 2,690.5 | 2,690.5 | - | 100.0 |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4,991.6 | 2,014.4 | 2,977.2 | 40.4 |
| 02 06 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები) | 2,979.1 | 990.0 | 1,989.1 | 33.2 |
| 02 06 02 | დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა | 119.5 | 106.0 | 13.5 | 88.7 |
| 02 06 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 1,893.0 | 918.3 | 974.7 | 48.5 |
| 02 07 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 3,274.9 | 1,740.6 | 1,534.4 | 53.1 |
| 02 08 | სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია | 800.1 | 302.7 | 497.3 | 37.8 |
| 02 09 | მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 1,273.5 | 643.8 | 629.7 | 50.6 |
| 02 10 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | 4,319.8 | 1,429.9 | 2,890.0 | 33.1 |
| 02 11 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა | 1,857.7 | 704.7 | 1,153.0 | 37.9 |
| 02 12 | სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 3,705.0 | - | 3,705.0 | - |

02 01  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  დაფინანსებულია 16 715,6 ათასი ლარით (გეგმური მაჩვენებლის 23 056,8  ათასი ლარის 72,5%) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01  გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

განმახორციელებელი - მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა.

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე  ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 2 100,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  1 677,0 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  79,9 %.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა  და მიღწეული შუალედური შედეგები: დაფინანსდა გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება სოფლებში: საგურამო, ნატახტარი, ჯიღაურა, გალავანი; საგზაო ნიშნების და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების შეძენა-მონტაჟი;

02 01 02 გზების კაპიტალური შეკეთება

განმახორციელებელი - მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:    2025 წლის გეგმა - 15 119,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -

11 818,4  ათასი ლარი (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი   6 262,7 ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი -  78,2%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,

მუნიციპალიტეტის გზებზე  ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:  საანგარიშო პერიოდში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დაახლოებით 27691 გრძ/მ სიგრძის გზის საფარს.

დაფინანსდა სოფ. ლისში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა; სოფ. წილკანში, სელექციის დასახლებაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (რგფ, N1955 31.12.24წ.); სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (სამების სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი, მეურნეობის უბანში შატოს შესასვლელთან, პატარა ქანდა, შიდა საუბნო გზები), (რგფ, N1955 31.12.24წ.; N 2402 28.12.23წ.); სოფ. ნავდარაანთკარში, შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა; სოფ. ახალუბანში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა;    სოფ. ძეგვში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (რგფ, N1955 31.12.2024წ) და ციხედიდთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; სოფ. წილკანში, იგპ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია  (რგფ, N2402 28.12.23წ.;   რგფ, N1955 31.12.24წ.); სოფ. ძალისის შიდა საუბნო გზის (I და II მონაკვეთები) მოწყობა  (რგფ, N1955 31.12.24წ.);   სოფ. სასხორში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა;  სოფ. მუხათწყაროში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა   (მაღალმთიანი, განკ N517 21.03.25წ.)     სოფ. წიწამურში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ, N1955 31.12.2024წ.); სოფ. ვაზიანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია  (რგფ, N1955 31.12.24წ.); სოფ. ერედაში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ N1955 31.12.2024წ.); ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზის (ვახტანგ გორგასლის ქუჩა) რეაბილიტაცია (რგფ, N1955 31.12.2024წ.); ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების  ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა  (6 ლოკაცია: რუსთაველის და წერეთლის ქუჩები, სააკაძის ქუჩაზე, ღვინჯილიას ქუჩის მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ, არსენას ძეგლის მიმდებარედ და ე.წ. ქურთების უბანში   (რგფ, N1955 31.12.2024წ); ქ. მცხეთაში დემეტრე თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაცია; სოფ. ქსოვრისში გზების რეაბილიტაცია; სოფ. ჩარდახში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია  (რგფ, N1955 31.12.2024წ); სოფ. მისაქციელში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (რგფ, N1955 31.12.2024წ); სოფ. მამკოდაში (ხოდაბუნების დასახლება) შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ, N1955 31.12.2024წ);  სოფ. საგურამოში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ, N1955 31.12.2024წ);  სოფ. საგურამოში N43 ქუჩის რეაბილიტაცია; სოფ. ახალსოფელში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ, N1955 31.12.2024წ);  სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გალაშკას უბანი, I მონაკვეთი), სოფ. ნავაზში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (II ეტაპი), სოფ. გალავანში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, სოფ. წინამძღვრიანთკარში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, სოფ. გოროვანში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, სოფ. აღდგომლიანთკარში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, სოფ. ქსანში შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა, სოფ. წეროვნის კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

02 01 03  გზების კეთილმოწყობა

განმახორციელებელი - მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:      2025 წლის გეგმა  5 837,5  ათასი ლარი, საკასო შესრულება -

3 220,1 ათასი ლარი (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი  132,1   ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი  55,2 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,

მუნიციპალიტეტის გზებზე  ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:

მოწესრიგდა საგზაო ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა ტროტუარების, დაზიანებული საყრდენი კედლების, მოაჯირების, რკინა/ბეტონის პარაპეტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია; ვიდეო სამეთვალყურეო აპარატურის შეკეთება;

ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო (ბებრის ციხესთან მისასვლელი) გზის რეაბილიტაცია;    ქ. მცხეთაში, პეტრე იბერიელის N27 ქუჩის მიმდებარედ, (გეთსამანიის ტაძართან) დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია; ქ. მცხეთაში, სამხედროს ქუჩაზე, ტროტუარების, მოაჯირების, საყრდენი კედლების  მოწყობა-რეაბილიტაცია; ვიდეო სამეთვალყურეო აპარატურის შეკეთება; საგზაო ნიშნების შეძენა/დამონტაჟება; სოფ. მუხრანში ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია; სოფ. საგურამოში გაზის დასახლებაში კორპუსის ეზოს კეთილმოწყობა (საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია); ქ. მცხეთაში, რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობა; სოფ. წილკანში  ტერიტორიის რეაბილიტაცია (ტაძრის მიმდებარე); ქ. მცხეთაში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა N1-დან არსენას ძეგლის ხიდამდე (თბილისიდან მარჯვენა მხარეს) ტროტუარების და საყრდენი კედლების მოწყობა; სოფ. კევლიანში, მდინარე თეძამის ხევზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა; სოფ. მისაქციელში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (რგფ  N1955 31.12.24);

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -  ვინაიდან გარკვეული პერიოდი სჭირდება ელექტრონული ტენდერების ჩატარებას, შესაბამისად  ამ პროექტების შესრულების ვადები გადადის მომდევნო წელს; მრავალწლიანი სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.

შეწყდა ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის ქუჩაზე ლითონის მოაჯირების მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულება.

02 02 01  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

განმახორციელებელი - შპს „წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია“

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის გეგმა 2 418,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -   2 418,4     ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  -100  %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დროულადაა  აღმოფხვრილი წყალმომარაგების ქსელში დაზიანებები და უზრუნველყოფილია სუფთა სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება; შენარჩუნებულია   წყალმომარაგების გამართული ქსელი მუნიციპალიტეტის სოფლებში;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული წყალსადენების რეგულარული მომსახურება,  წყლის რეზერვუარების დაქლორვა-გარეცხვა, მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული, დაზიანებული ტუმბოების და ჩამკეტ-მარეგულირებელი მოწყობილობების შეკეთება;

საანგარიშო პერიოდში   ორგანიზაცია მოემსახურა 59 სოფელს, სადაც განხორციელდა ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას:  დაზიანებული წყალსადენის ქსელის რემონტი, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვა, გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების და  ჩამკეტ-მარეგულირებელი მოწყობილობების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

დაბინძურების წყაროების იდენტიფიცირების მიზნით სამსახურის მიერ რეგულარულად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობის შესწავლა, რეზერვუარებში არსებული წყლის გაუსნებოვნება, დეზინფექცირება, რეზერვუარების დაქლორვა-გარეცხვა, ხარისხის მონიტორინგი და ლაბორატორიული კვლევა ტარდებოდა შექმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე.

საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობას და საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს წყალი მიეწოდებოდათ ჭაბურღილების  (28 სოფელი, 103 ერთეული), დრენაჟული წყალმიმღებების (21 სოფელი), კომპანია GWP - ის (10 სოფელი) და „გაერთიანებული ქართული წყლები“-ს (5 სოფელი) მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების ქსელის სიგრძე დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 368529 კმ-ია. სხვადასხვა ზომის შემკრებ ავზებს (რეზერვუარებს) შეემატა ერთი ერთეული 50 კუბ.მ მოცულობის შემკრები გამანაწილებელი ავზი, ჯამში მათი საერთო რაოდენობა გახდა 114 ცალი, (მათ შორის 20 თვითდინებით შევსებადი) საერთო მოცულობით 15,299 ათ. კუბ.მ.

საანგარიშო პერიოდში ავარიული გამოძახებების რაოდენობამ შეადგინა 216 ერთეული, რომელთაგან ფაქტობრივად ყველა აღმოიფხვრა, წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების მოთხოვნით სამსახურს  მიმართა 182 მოქალაქემ, ტექნიკური პირობა გაიცა 105 განმცხადებელზე.

02 02 02  სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:    2025 წლის გეგმა 3 496,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  2 506,0   ათასი ლარი შესრულების პროცენტი  71,7 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის სოფლებში  წყალმომარაგების გამართული ქსელის უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალური რეაბილიტაცია და  წყალმომარაგების ახალი ქსელის მოწყობა, ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, სოფ. ზაქაროს  წყალმომარაგების ჭაბურღილების, რეზერვუარების და მილსადენების მოწყობა; სოფ. უფურეთში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ბიწმენდში და ჯიღაურაში სასმელი წყლის მილის  და ტუმბოს მოწყობა.

02 02 03  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

განმახორციელებელი  -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 216,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -   172,0  ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  79,3 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი:  საკანალიზაციო სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:    საკანალიზაციო  ქსელის ექსპლუატაციის მიზნით განხორციელდა საკანალიზაციო  ქსელის გაწმენდა ქალაქ მცხეთაში (არმაზის დასახლება) და მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი; სოფ. საგურამოში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში (კორპუსების მიმდებარედ) წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია;

02 03 01 01 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 1 300,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  1 134,0    ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 87,2 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:    განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული გარე განათების ქსელის წერტილების (14977 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

02 03 01 02   გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის დაფინანსება:    2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა 546,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება   477,4   ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი -  87,4  %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში,  გარე განათების გამართული ინფრასტრუქტურა, დროულად  აღმოფხვრილია პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:        საანგარიშო პერიოდში გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით ყოველდღიურად ხორციელდებოდა   დასახლებული პუნქტების და ქუჩების 14977 გარე განათების წერტილის ექსპლუატაცია, მათ შორის, ქ. მცხეთის ქუჩების, სკვერებისა და არქიტექტურული ძეგლების განათების 2036 წერტილის და მუნიციპალიტეტის  60 სოფლის დასახლებული პუნქტების, ქუჩების გარე განათების 12941 წერტილის, 434507 მ. სიგრძის ელსადენის, 229 ელგამშვები კვანძის ექსპლუატაცია. ამ პერიოდში განხორციელდა ამორტიზებული და მწყობრიდან გამოსული ელმოწყობილობების ახლით შეცვლა, შეიცვალა 5400 ცალი დიოდური ნათურა, 257 ცალი სოდიუმის ნათურა, 374 ცალი ეკო სანათი, 489 ცალი ქუჩის ფოთლისებური და 94 ცალი წერტილოვანი სანათი, 193 ცალი ავტომატური ამომრთველი, 157 ცალი ელგამშვები მოწყობილობა, 477 ცალი დროსელი სპილენძის და 38 ცალი დიოდური პროჟექტორი, 124 ცალი იგნატორი, 4721 მ სიგრძის ელსადენი, 67 ცალი ფოტორელე, 224 ცალი ფაიფურის მასრა.

02 03 02  გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა  463,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  4,0   ათასი ლარით შესრულების პროცენტი -   0,9  %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: გარე განათების ქსელის გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:        განხორციელდა გარე განათების ქსელის გაფართოება, კერძოდ, მიმდინარეობდა  მუხათგვერდის დასახლებიდან  არმაზის დასახლების ჩათვლით გარე განათების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:   ამ პროექტების შესრულების ვადები გადავიდა 2026 წელს; 2025 წელს  არ განხორციელებულა შესრულებული სამუშაოების თანხის ანაზღაურება.

02 04  მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა  4 336,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 213,9 ათასი ლარით (მათ შორის, ტრანსფერით 58,9 ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი  4,9 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ხელმისაწვდომი  და  ეფექტურად განხორციელებული  მუნიციპალური სერვისები; გაუმჯობესებულია ზედამხედველობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: 2025 წელს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მოვლა-პატრონობა;  უნებართვოდ აშენებული შენობების დემონტაჟი; ქ. მცხეთაში, მირიანის ქუჩაზე არსებული სანიტარული კვანძის რეაბილიტაცია;

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სოფ. წეროვანში ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“-ს და შპს „წყლისა და ტრანსპორტის კომპანიის“ განთავსების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე  ტენდერი არ გამოცხადდა.

02 05 სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი  - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია; შპს "წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია"

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 2 690,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 2 690,5 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 100%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი:  მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების, შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: განხორციელდა ხელშეკრულების პირობების მიხედვით 10 (ათი) ერთეული ავტობუსის  ღირებულების და ავტობუსების   გეგმური ფლობის მომსახურების ანაზღაურება

(1 030,5 ათასი ლარი); მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით (1 660,0 ათ. ლარი) მიეცა  შპს „წყლისა და ტრანსპორტის კომპანიას“, საიდანაც დაფინანსდა  სატრანსპორტო  სერვისის  ხარჯები: ხელფასები, საწვავი, ავტობუსების  რემონტი.

02 06 01  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 2 979,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 990,0     ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი  33,2 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: აღდგენილი, გაუმჯობესებული  და ახლად მოწყობილი სარეკრეაციო სივრცეები; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:    დაფინანსდა სკვერებში არსებული სასმელი  წყლის  და შადრევნის წყლის ხარჯი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების ფრაგმენტული და ახლის მოწყობის სამუშაოები; სოფ. ძეგვში სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია (ს.კ. N72.11.08.045);

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: არ განხორციელებულა  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების ფრაგმენტული და ახლის მოწყობის სამუშაოების (2025 წ.) და სოფ. გოროვანში სკვერის რეაბილიტაციის თანხის ანაზღაურება. შეწყდა  სოფ. ძეგვში სკვერის (სკ N71.11.04.419) რეაბილიტაციის სამუშაოების ხელშეკრულება;

02 06 02    დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

განმახორციელებელი - ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 119,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  106,0   ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  -  88,7 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: შეუფერხებლად ხორციელდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები;  გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის  იერსახე და  დასასვენებელი პირობები მოსახლეობისათვის.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: განხორციელდა მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები: არსებული დაზიანებული ბორდიურების, საყრდენი კედლების, მოსაცდელების  სარემონტო სამუშაოები, გარე განათების ბოძების,  მოაჯირების, ხის სანაგვე ურნების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების, სკამების, ნაგვის კონტეინერების, სკვერებში წყლის ონკანების შეკეთება, სამანქანო გზის ნაპირების  გაწმენდა და სხვა სარემონტო სამუშაოები.

02 06 03   სადღესასწაულო ღონისძიებები

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 1 893,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება 918,3  ათასი ლარი;   შესრულების პროცენტი -   48,5 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები, შექმნილია სადღესასწაულო გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან განხორციელდა  „მცხეთობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალაქის გაფორმება; საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისთვის ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმება -   საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები;

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ტენდერებში დარჩენილი ეკონომია;

02 07   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

განმახორციელებელი  -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა  3 274,9 ათასი ლარი,  საკასო შესრულება -   1 740,6     ათასი ლარი (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი  635,1  ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი  53,1 %.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გაზრდილია მოსახლეობის აქტიურობა,  გათვალისწინებულია მოსახლეობის აზრი საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:  დაფინანსდა კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ განსაზღვრული 60 ათას ლარამდე ღირებულების მცირე,  სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები:  გარე განათების მოწყობის სამუშაოები,  გზების მოხრეშა/რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის სისტემების, სარწყავი და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და სხვა.

ათასი ლარი

| N | სამუშაოს/მომსახურების/საქონლის დასახელება | ხელშეკრულების ღირებულება | ხელშეკრულების თარიღი | პროექტის საკასო შესრულება | 2026 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გარე განათების მოწყობა | 15.3 | 18.06.2025 წ.-31.12.2025 წ. | 9.7 | 0.0 |
| 2 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 37.3 | 19.06.2025 წ.-31.12.2025 წ. | 34.3 | 0.0 |
| 3 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 20.7 | 25.06.2025 წ.-31.12.2025 წ. | 16.6 | 4.1 |
| 4 | სოფ. მშრალხევში სასაფლაოს გზის კეთილმოწყობა, სოფ. კევლიანში შიდა საუბნო გზის და სოფ. თეზამში შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა | 86.2 | 27.06.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 81.3 | 0.0 |
| 5 | სოფ. ქსოვრისში საუბნო გზის მოხრეშვა | 58.2 | 29.07.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 56.5 | 0.0 |
| 6 | სოფ. ვარდისუბანში არსებული სასაფლაოს შემოღობვა | 29.1 | 03.09.2025წ.-01.12.2026 წ. | 29.1 | 0.0 |
| 7 | სოფ. ძალისში „ჭალის უბანში“ შიდა საუბნო ქუჩების მოხრეშვა და სოფ. ვაზიანში გამსახურდიას და სააკაძის ქუჩების მოხრეშვა-რეაბილიტაცია | 83.3 | 08.09.2025 წ. -01.12.2026 წ. | 80.9 | 0.0 |
| 8 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 2.9 | 09.09.2025 წ.-31.12.2025 წ. | 2.8 | 0.0 |
| 9 | სოფ. უფურეთში , სოფ. პატარა ქანდაში, სოფ. ერედაში და სოფ. ახალდაბაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 141.6 | 10.09.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 140.5 | 0.0 |
| 10 | სოფ. წოდორეთში, სოფ. ზემო ნიჩბისში, სოფ. ნაფეტვრებში, სოფ. ძეგვში და სოფ. ხეკორძში გარე განათების მოწყობა | 142.7 | 10.09.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 141.1 | 0.0 |
| 11 | სოფ. ნავდარაანთკარში, სოფ. ბიწმენდში, სოფ. ცხვარიჭამიაში, სოფ. წიწამურში გარე განათების მოწყობა | 103.5 | 12.09.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 99.9 | 0.0 |
| 12 | სოფ. წეროვანში ბაგა-ბაღისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული სივრცის/სკვერის მოწყობა | 58.1 | 15.09.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 57.6 | 0.0 |
| 13 | სოფ. მისაქციელში 27- და 28-ე ქუჩების და მიმდებარე ჩიხების მოხრეშვა და სოფ. ძველ ქანდაში სანიაღვრე არხის მოწყობა | 116.0 | 16.09.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 96.7 | 0.0 |
| 14 | სოფ. ციხისძირში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის და სოფ. ახალსოფელში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა-მოწესრიგება | 85.9 | 16.09.2025 წ.-31.12.2026წ. | 82.7 | 0.0 |
| 15 | სოფ. გოროვანში და სოფ. სხალტბაში შიდა საუბნო ქუჩების მოხრეშვა | 75.6 | 19.09.2025 წ. -31.12.2026 წ. | 73.4 | 0.0 |
| 16 | სოფ. მუხათგვერდში სოფლის ცენტრში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, დაბა ზაჰესში, პლატოს დასახლებაში სკვერის მოწყობა და სოფ. ნავაზში სატრენაჟორო მოედნის და ცენტრში სკვერის რეაბილიტაცია | 116.1 | 24.09.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 0.0 | 116.1 |
| 17 | სოფ. მუხათწყაროში გარე განათების მოწყობა | 26.8 | 25.09.2025 წ.-01.12.2026 წ. | 26.8 | 0.0 |
| 18 | სოფ. წიწამურში მე-7 ქუჩაზე ქუჩის მოხრეშვა-მოწესრიგება | 17.9 | 25.09.2025 წ. 31.12.2026 წ. | 16.2 | 0.0 |
| 19 | სოფ. ბევრეთში, სოფ. ძალაანთხევში და სოფ. ნახშირგორაში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა-მოწესრიგება | 86.9 | 25.09.2025წ.-31.12.2026 წ. | 84.4 | 0.0 |
| 20 | სოფ. ერედაში გარე განათების მოწყობა | 0.6 | 23.10.2025 წ. 31.12.2025 წ. | 0.3 | 0.0 |
| 21 | სოფ. ჯიღაურაში ავტობუსის გაჩერების მოწყობა | 8.9 | 27.10.2025 წ.-31.12.2025 წ. | 8.9 | 0.0 |
| 22 | ქსანში არსებული ძველი სასაფლაოს შემოღობვის დასრულება და ახალი სასაფლაოს ტერიტორიის გაწმენდა. სოფ. ახალუბანში სტადიონის და სანაგვე ურნების რეკრეაციული სივრცის მოწყობა. სოფ. ნატახტარში საბავშვო ბაგა ბაღის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სოფ. მსხალდიდში ახალგაზრდობისთვის დამხმარე შენობა/ნაგებობის მშენებლობა და სკვერის რეაბილიტაცია. სოფ. ლისში სკვერის მოწყობის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა | 250.7 | 27.10.2025წ. -31.12.2025წ. | 54.8 | 195.9 |
| 23 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 0.9 | 17.11.2025 წ.-31.12.2025წ. | 0.9 | 0.0 |
| 24 | სოფ. კარსანში შიდა საუბნო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა | 29.0 | 18.11.2025 წ.-27.02.2027 წ. | 28.1 | 0.0 |
| 25 | სოფ. ვაზიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა | 21.8 | 21.11.2025 წ.-18.12.2026წ. | 21.2 | 0.0 |
| 26 | სოფ. ნავდარაანთკარში გარე განათების მოწყობა | 12.3 | 21.11.2025წ.-18.12.2026წ. | 12.0 | 0.0 |
| 27 | სოფ. ქვემო ნიჩბისში და ახალ ნიჩბისში სანიაღვრე არხის მოწესრიგების და სოფ. სასხორში შიდა საუბნო გზის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 127.0 | 24.11.2025წ.-27.02.2027წ. | 0.0 | 127.0 |
| 28 | სოფ. მუხრანში, სოფ. ერედაში და სოფ. ჯიღაურაში გარე განათების მოწყობა | 31.0 | 25.11.2025წ.-18.12.2026წ. | 30.7 | 0.0 |
| 29 | სოფ. ლელუბანში გარე განათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0.9 | 25.11.2025 წ.-27.02.2026წ. | 0.6 | 0.0 |
| 30 | სოფ. მამკოდაში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება (ბეტონის საფარი) | 27.9 | 25.11.2025 წ.-27.02.2027 წ. | 0.0 | 27.9 |
| 31 | სოფ. ჩარდახში ცენტრალური გზის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა-რეაბილიტაცა | 46.6 | 01.12.2025 წ.-01.03.2027 წ. | 0.0 | 46.6 |
| 32 | სოფ. ძეგვში „წყაროსუბანში“ გზის რეაბილიტაცია | 58.2 | 05.12.2025 წ.-30.04.2027 წ. | 0.0 | 58.2 |
| 33 | სოფ. ახალდაბაში და სოფ. უფურეთში გზის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა და სოფ. ფრეზეთში ცენტრალურ გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა, გაჩერების მოწყობა და დარჩენილი თანხით შიდა საუბნო ქუჩების მოხრეშვა | 53.1 | 11.12.2025 წ.-30.04.2027წ. | 0.0 | 53.1 |
| 35 | სოფ. ლელუბანში გარე განათების მოწყობა | 24.8 | 16.12.2025წ.-30.04.2027წ. | 0.0 | 24.8 |
| 36 | სოფ. ზაქაროში სასმელი წყლის სათავის რეაბილიტაცია | 30.0 | 17.12.2025წ.-29.05.2027წ. | 0.0 | 30.0 |
| 37 | სოფ. აღდგომლიანთკარში არსებული საკალათბურთო მოედნის რეაბილიტაცია | 46.5 | 22.12.2025წ.-30.04.2027წ. | 0.0 | 46.5 |
| 38 | სოფ. ძველ ქანდაში გზების ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 17.3 | 25.12.2025წ.-30.04.2027წ. | 0.0 | 17.3 |
| 39 | სოფ. წინამძღვრიანთკარში რეკრეაციული სივრცის მოწყობა | 48.0 | 29.12.2025წ.-30.04.2027წ. | 0.0 | 48.0 |
| 40 | სოფ. გალავანში სანიაღვრე არხის მოწყობა | 46.3 | 30.12.2025წ.-29.05.2027წ. | 0.0 | 46.3 |
| 41 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 2.7 | 31.12.2025წ.-31.12.2026წ. | 0.0 | 2.7 |
| 42 | სოფ. საგურამოში გარე განათების მოწყობა | 1.1 | 31.12.2025წ.-31.12.2026წ. | 0.0 | 1.1 |

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ვინაიდან გარკვეული პერიოდი სჭირდება ელექტრონული ტენდერების ჩატარებას, შესაბამისად  ამ პროექტების შესრულების ვადები გადადის მომდევნო წელს; დაგეგმილი სამუშაოები  მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

02 08 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

განმახორციელებელი  -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა  800,1 ათასი ლარი,  საკასო შესრულება -   302,7     ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  37,8 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: სარწყავი და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

დაფინანსდა სანიაღვრე არხების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: ქსოვრისი, ვარდისუბანი, ვაზიანი,  ძალისი;  სოფ. ციხისძირში არხის რეაბილიტაცია; სოფ. მუხათწყაროში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ტენდერებში დარჩენილი ეკონომია,  გეგმა-გრაფიკით მიმდინარეობს  სოფ. ციხისძირში სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

02 09   მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

განმახორციელებელი -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 1 273,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  643,8   ათასი ლარით,  შესრულების პროცენტი -  50,6 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად დროულად და კვალიფიციურად არის მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით  უზრუნველყოფილია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა - 315.9 ათასი ლარი;  ჩატარებული სამუშაოების ხარისხზე ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა - 327.9 ათასი ლარი;

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ვინაიდან გარკვეული პერიოდი სჭირდება ელექტრონული ტენდერების ჩატარებას, შესაბამისად  ამ პროექტების შესრულების ვადები გადადის მომდევნო წელს; ტენდერებში დარჩენილი ეკონომიები; დაგეგმილი სამუშაოები  მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, შესაბამისად ხორციელდება საექსპერტო სამუშაოების შესყიდვა.

02 10  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 4 319,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  1 429,9   ათასი ლარი (მათ შორის სპეციალური ტრანსფერი  1 080,3  ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი  -   33,1%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: დროულადაა აღმოფხვრილი სტიქიური მოვლენების შედეგები; უზრუნველყოფილია მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და შემცირებულია მგზავრობის დრო;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები, კერძოდ, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვად მოსული თოვლისგან გზის საფარის გაწმენდის სამუშაოები, საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ხოლო სპეციალური ტრანსფერით დაფინანსდა: სოფ. ბიწმენდში, ახატნის ხევის ნაპირსამაგრის მოწყობა (II ეტაპი) (მთავრობის განკ. N2400    28.12.2023წ.), ხოლო საქართველოს  მთავრობის  2025 წლის 30 იანვრის N186 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერით განხორციელდა ინფრაპროექტები:

| დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2025 წელს გაწეული ხარჯი | 2026 წლის პროექტი | ხელშეკრულების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სოფ. ხეკორძში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოები | 266.3 | 266.3 | 0.0 | 07.07.2025 წ. - 21.08.2026 წ. |
| სოფ. წეროვანში, მდინარე ნარეკვავის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები | 699.0 | 139.8 | 559.2 | 11.08.2025 წ. - 10.02.2027 წ. |
| სოფ. ძეგვში სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყალმომარაგების სათავე - ნაგებობის რეაბილიტაცია | 119.6 | 23.9 | 95.7 | 17.10.2025 წ. - 31.12.2026 წ. |
| სოფ. ბევრეთში ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 210.1 | 200.3 | 0.0 | 14.07.2025 წ.- 15.10.2026 წ. |
| სულ | 1295.0 | 630.3 | 654.9 |  |

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ტენდერებში დარჩენილი ეკონომიები; ჩაშლილი ტენდერები; დაგეგმილი სამუშაოები  მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

02 11 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის  ხელშეწყობა

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 1857,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  - 704,7  ათასი ლარი, (მათ შორის  ტრანსფერი - 259,3 ათასი ლარი) შესრულების პროცენტი  -  37,9 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  მოსახლეობის ჩართულობა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში და წარმოდგენილი ინიციატივების შესაბამისად მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა;

გათვალისწინებულია მოსახლეობის აზრი საკუთარი დასახლების პრობლემების გადაწყვეტაში;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივების შესაბამისად დაფინანსდა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი პროექტები;

ათასი ლარი

| სამუშაოს/მომსახურების/საქონლის დასახელება | მთლიანი დაფინანს ება | ხელშეკრულების თარიღი | 2025 წლის საკასო შესრულება | 2026 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სოფ. ახალსოფელში მე-2 და 34-ე ქუჩების გზის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 28.3 | 07.10.2025 წ.-31.12.2025 წ. | 27.4 | 0.0 |
| სოფ. ლისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 29.3 | 16.10.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 28.5 | 0.0 |
| სოფ. თეზამში შიდა საუბნო გზის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 29.4 | 16.10.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 28.6 | 0.0 |
| შიომღვიმის მონასტერში არსებული ამორტიზირებული ერთი ერთეული სასმელი წყლის ჭაბურღილის ტუმბოს შესყიდვა | 12.4 | 16.10.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 12.4 | 0.0 |
| სოფ. კევლიანში შიდა საუბნო გზის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 29.3 | 16.10.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 28.5 | 0.0 |
| მცხეთაში, მტკვრის ქუჩა N11 არსებული, ამორტიზებული საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 3.5 | 11.11.2025 წ.-31.01.2026 წ. | 3.5 | 0.0 |
| სოფ. მუხრანში გზების ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 29.8 | 12.11.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 29.1 | 0.0 |
| სოფ. ციხისძირში სარეკრეაციო ზონის შემოღობვის სამუშაოები | 29.9 | 12.11.2025 წ.-31.12.2026 წ. | 0.0 | 29.9 |
| სოფ. სასხორში გზისპირა 13 მოსახლის სახლის კედლის გასწვრივ სარინელის მოწყობა | 9.0 | 18.11.2025 წ.-31.01.2026 წ. | 9.0 | 0.0 |
| სოფ. ქანდაში გზის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 29.9 | 05.12.2025 წ.-05.01.2027 წ. | 29.1 | 0.0 |
| სოფ. ნატახტარში გზის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 30.0 | 09.12.2025 წ.-09.01.2027 წ. | 26.6 | 3.4 |
| სოფ. სასხორში გზისპირა 13 მოსახლის სახლის კედლის გასწვრივ სარინელის მოწყობა | 30.0 | 09.12.2025 წ.-09.01.2027წ. | 0.0 | 30.0 |
| სოფ. ნავდარაანთკარში, სოფ. ბურიანში და კოტორაანთკარში გარე განათების მოწყობა | 11.0 | 19.12.2025 წ.-02.03.2027წ. | 0.0 | 11.0 |
| რუსთაველის ქუჩაზე გრუნტიანი მონაკვეთის ბეტონის საფარით მოწყობა | 29.0 | 23.12.2025 წ.-26.02.2027 წ. | 0.0 | 29.0 |
| სოფ. ნავაზში გარე განათების მოწყობა | 25.1 | 24.12.2025 წ.-02.03.2027 წ. | 0.0 | 25.1 |
| სოფ. ვაზიანში, ძალისში, წილკანში გარე განათების მოწყობა | 85.4 | 24.12.2025 წ.-04.03.2027 წ. | 0.0 | 85.4 |
| სოფ. ნავაზში გზის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 30.0 | 24.12.2025 წ.-02.03.2027 წ. | 0.0 | 30.0 |
| სოფ. ძალისში გზის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 30.0 | 25.12.2025 წ.-08.03.2027 წ. | 0.0 | 30.0 |
| სოფ. მისაქციელში გარე განათების მოწყობა | 29.9 | 29.12.2025 წ.-04.03.2027 წ. | 0.0 | 29.9 |
| სოფ. მისაქციელში გზის საფარის ქვიშა-ხრეშით მოწყობა | 30.0 | 30.12.2025 წ.-08.03.2027 წ. | 0.0 | 30.0 |
| სოფ.ძალისში გარე განათების მოწყობა | 29.8 | 30.12.2025 წ.-04.03.2027 წ. | 0.0 | 29.8 |
| სოფ. წილკანში გარე განათების მოწყობა | 30.0 | 30.12.2025 წ.-04.03.2027 წ. | 0.0 | 30.0 |
| სულ | 620.9 |  | 193.6 | 393.4 |

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

ვინაიდან გარკვეული პერიოდი სჭირდება ელექტრონული ტენდერების ჩატარებას, შესაბამისად  ამ პროექტების შესრულების ვადები გადადის მომდევნო წელს; დაგეგმილი სამუშაოები  მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

02 12   სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 3705,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  - 0,0  ათასი ლარი;

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: მოვლილი,  დასუფთავებული ტერიტორია და ინფრასტრუქტურა ;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები: დაგეგმილი იყო სპეციალური დანიშნულების  სატრანსპორტო საშუალებების  შეძენა: ნაგავშემკრები, მარილმომყრელი, ელექტროსატვირთო, თვითმცლელი და სხვა.

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ჩაშლილი ტენდერი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 6,229.3 | 4,397.8 | 1,831.5 | 70.6 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 4,596.9 | 3,880.8 | 716.1 | 84.4 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა | 1,552.4 | 460.6 | 1,091.8 | 29.7 |
| 03 02 01 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 407.4 | 362.8 | 44.6 | 89.1 |
| 03 02 02 | მწვანე ნარგავების გაშენება | 1,145.0 | 97.7 | 1,047.3 | 8.5 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | 80.0 | 56.4 | 23.6 | 70.6 |

03 01    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი - ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 4 596,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  - 3 880,8 ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი    84,4%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები: საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქ. მცხეთის 179420 მ2. ფართობის ქუჩების ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავება, ქუჩების გაწმენდა ქვიშისა და ნარჩენებისგან, თოვლის და ყინვიანი ამინდების  დროს ქ. მცხეთაში და მაღალმთიან სოფლებში - ლისი, წოდორეთი, მსხალდიდი, ნაფეტვრები, ნიჩბისი, ფრეზეთი, საგურამო -  დაიყარა 195 მ3 ქვიშა და 48,8 ტონა მარილი; განხორციელდა ქალაქ მცხეთის (მათ შორის, ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტის 22 ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან  საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების შეგროვება და გატანა (11 ნაგავმზიდით) 45 კმ - ზე კასპის  ნაგავსაყრელზე, ქ. მცხეთიდან  - დღეში ორჯერ, სოფ. საგურამოდან და სოფ. მუხრანიდან ყოველდღიურად.  ხოლო დანარჩენი სოფლებიდან   2-3 დღის ინტერვალში, ორგანიზაციებიდან კი ხელშეკრულების საფუძველზე, კვირაში 2-3-ჯერ;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისა და ორგანიზაციებისთვის განთავსდა 1,1 მ3 ტევადობის 210 ცალი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პლასტმასის ახალი კონტეინერი, სულ განთავსებულია 1927 ცალი 1,1 მ3 მოცულობის კონტეინერი, მათ შორის,  ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე - 289 ცალი, (ასევე ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე განთავსებულია 54 ცალი 50 ლიტრიანი ნაგვის ყუთი), სოფლებში - 1488 ცალი,  ორგანიზაციებში -150 ცალი.

პროგრამის ფარგლებში სისტემატურად, ყოველი წვიმის შემდეგ, ხორციელდებოდა ქალაქ მცხეთის  ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ  სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისგან,  გაიწმინდა სანიაღვრე არხები  სოფ. საგურამოში და  სოფ. გალავანში, კოკისპირული წვიმის შედეგად ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენისაგან. სისტემატურად ხდებოდა ქ. მცხეთის სასაფლაოს ტერიტორიის  მოვლა-პატრონობა.

03 02 01  მწვანე ნარგავების  მოვლა-პატრონობა

განმახორციელებელი - ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის დაფინანსება  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 407,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 362,8   ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი - 89,1 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების     მოვლა-პატრონობა, გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:  განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 152000 კვ.მ. ფართობის მწვანე საფარის ნორმალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სისტემატურად ხდებოდა პარკებისა და სკვერების ფერდობების და გაზონების მწვანე ფართობის ტერიტორიების გაკრეჭა-დაფოცხა,  მწვანე ნარგავების შემობარვა, ჯამების მოწყობა, მორწყვა, ხმელი ხეების  მოჭრა, ეკალბარდის გაჩეხვა, ბუჩქების და გაზონების გაკრეჭა, მოიჭრა 52 ძირი ამორტიზებული, ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ხე, მთლიანად გაიჩეხა და გაიწმინდა ეკალ-ბარდებისა და გამხმარი ტოტებისაგან ქუჩის მიმდებარე ფერდობები, დასუფთავდა ქალაქში და სოფლებში არსებული ბაღები, სკვერები, ხევი და გაზონები, ამ სამუშაოების დროს გატანილ იქნა დაახლოებით 550 მ3 ნარჩენი. ქ, მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ, ახალ ხიდთან დაიყარა და მოსწორდა 250მ3 მინდვრის მიწა.

03 02 02 მწვანე ნარგავების  გაშენება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;

ქვეპროგრამის დაფინანსება  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 1145,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  -   97,7  ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი 8,5%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: განხორციელებულია  გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების     მოვლა-პატრონობა, გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:  საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების  მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, დაზიანებული და დაავადებული ხეების მოჭრა გადაბელვა; ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე დარგული სხვადასხვა სახეობის ნერგების მორწყვა; სოფ. ციხისძირში რეკრეაციული სივრცის მოწყობა (მიწის სამუშაოები);  სოფ. წეროვანში, დევნილთა დასახლებაში სარწყავი არხის გაწმენდა.

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:   არ გამოცხადდა ტენდერი გამწვანებაზე.

03 04  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის დაფინანსება  2025 წლის გეგმა - 80,0 ათასი ლარი;  საკასო შესრულება - 56,4    ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი -  70,6%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: განხორციელებულია უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების  პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები: საანგარიშო პერიოდში  მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,  განხორციელდა  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა, ვაქცინაცია, სტერილიზაცია, დაბრუნების (TVNR) პროგრამა, მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება;

განათლება

ათასი ლარი

| პროგრამ ული კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრუ ლების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 00 | განათლება | 12,054.1 | 10,832.5 | 1,221.6 | 89.9 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა | 10,281.0 | 9,786.7 | 494.3 | 95.2 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 147.0 | - | 147.0 | - |
| 04 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 364.3 | 288.0 | 76.3 | 79.0 |
| 04 04 | ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა | 1,261.8 | 757.8 | 503.9 | 60.1 |

04 01   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი - ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“;

პროგრამის დაფინანსება - 10 281,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  9 786,7 ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი  89,9%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი:    საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის ფუნქციების განხორციელება, არსებული  საბავშვო ბაგა-ბაღების შეუფერხებელი ფუნქციონირება;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:    საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობების მშენებლობა სოფლებში  პატარა ქანდა და ჩარდახი,  საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფ. ძეგვის, სოფ. საგურამოს, ქ. მცხეთის N3 და N5 სააღმზრდელო დაწესებულებებში, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს დასრულებული საბავშვო ბაღების აღჭურვა საჭირო ინვენტარით; მიმდინარე წელს 446 აღსაზრდელი წავიდა სკოლაში, სააღმზრდელო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 1774 აღსაზრდელი;

გაერთიანებამ უზრუნველყო საბავშვო დაწესებულებებში მომუშავე 68 პერსონალის 66 საათიანი აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-მოდულის შესაბამისად გადამზადება.

04 02   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი    - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 147,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 0,0 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი -  0%.

04 03  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 364,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 288,0 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 79%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები .

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები: დაფინანსებულია - 288,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 364,3 ათასი ლარი - 79%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ყოველდღიურად დაახლოებით 500 ბავშვის წაყვანა ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საბავშვო ბაღი, ახლოს მდებარე საბავშვო ბაღში და მათი უკან, სახლში დაბრუნება.

04 04  ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი  - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 1261,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 757,8 ათასი ლარი (მათ შორის, მიზნობრივი ტრანსფერი - 647,9 ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი  60,1 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები; უზრუნველყოფილია  საჯარო სკოლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების წახალისება; რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:  საანგარიშო პერიოდში მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა საჯარო სკოლების   მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; სოფ. მისაქციელის და სოფ. ნავაზის საჯარო სკოლებში გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. მცხეთის N2  და წეროვნის N3 საჯარო სკოლებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის და სიგნალიზაციის  დამონტაჟება;

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდა საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის 99  წარჩინებული მოსწავლის წახალისება  ფულადი ჯილდოთი;

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:   ტენდერებში დარჩენილი ეკონომიები,  სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

ათასი ლარი

| პროგრა მული კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრულების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 8,899.3 | 7,271.9 | 1,627.4 | 81.7 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 5,957.5 | 4,401.0 | 1,556.5 | 73.9 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 3,160.5 | 3,088.8 | 71.7 | 97.7 |
| 05 01 01 01 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 464.0 | 458.8 | 5.2 | 98.9 |
| 05 01 01 02 | კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა | 497.0 | 482.5 | 14.5 | 97.1 |
| 05 01 01 03 | ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა | 866.5 | 854.3 | 12.2 | 98.6 |
| 05 01 01 04 | სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა | 400.0 | 386.7 | 13.3 | 96.7 |
| 05 01 01 05 | საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 783.0 | 756.4 | 26.6 | 96.6 |
| 05 01 01 06 | რაგბის განვითარების ხელშეწყობა | 150.0 | 150.0 | - | 100.0 |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 2,797.1 | 1,312.2 | 1,484.8 | 46.9 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 2,941.8 | 2,870.9 | 70.9 | 97.6 |
| 05 02 01 | კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,549.0 | 2,504.2 | 44.8 | 98.2 |
| 05 02 01 01 | კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა | 2,507.0 | 2,462.2 | 44.8 | 98.2 |
| 05 02 01 04 | მუზეუმების ხელშეწყობა | 42.0 | 42.0 | - | 100.0 |
| 05 02 03 | კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1.4 | - | 1.4 | - |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 20.0 | - | 20.0 | - |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 371.4 | 366.7 | 4.7 | 98.7 |

05 01 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 464,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  458,8  ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  - 98,9 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  ფეხბურთში   ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა,  გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების სპორტული მიღწევები;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:       საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სკოლის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები: ხელფასები,  კომუნალური, საკანცელარიო  და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილეობის, გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

2025 წელს სკოლაში საქმიანობდა 32 თანამშრომელი, აქედან 19 მწვრთნელ-მასწავლებელი და 1 მწვრთნელ-სელექციონერი, სკოლაში 2025 წლის მონაცემებით რეგისტრირებული იყო 350 ფეხბურთელი.

საფეხბურთო ვარჯიშები მომდინარეობდა ქ. მცხეთაში და  მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში (მუხრანი,  ძეგვი, საგურამო, გალავანი, ქსოვრისი, ძალისი, წილკანი, ციხისძირი) .

საანგარიშო პერიოდში, განსახორციელებელი სპორტულ ღონისძიებათა შემუშავებული კალენდრის მიხედვით, საფეხბურთო სკოლის გუნდები წარმატებით ასპარეზობდნენ  აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციისა და მცხეთა-მთიანეთის ფეხბურთის ეგიდით გასამართ ჩემპიონატებში, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონულ პირველობაზე 3 ასაკობრივ კატეგორიაში: 2011-2012,   2013-2014,  2015-2016 წლებში დაბადებულთა შორის.

2025 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლამ გაიარა კატეგორიზაცია და  ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან გრანტის სახით  მიიღო 5000 (ხუთი ათასი) ლარი.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის და მცხეთა-მთიანეთის ფეხბურთის ფედერაციის ერთობლივი ორგანიზებით ჩატარდა ოთხთა ტურნირი მინი ფეხბურთში 2017-2018 წლებში დაბადებულთა შორის; ქეთევანობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოფ. მუხრანში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა ოთხთა ტურნირი მინი ფეხბურთში, 2015-2016 წლებში დაბადებულთა შორის; მცხეთობის  დღესასწაულთან დაკავშირებით 2013-2014წწ. დაბადებულთა შორის, მცხეთობა-სვეტიცხოვლობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა მინი ფეხბურთის ტურნირი 2013-2014 წლებში დაბადებულთა შორის,

სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა სასკოლო-სპორტული ოლიმპიადა მინი ფეხბურთში (მუნიციპალური თამაშები) ვაჟებსა და გოგონებს შორის,  რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებმა.

05 01 02 კანოესა  და  ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 497,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება 482,5    ათასი ლარით , შესრულების პროცენტი - 97,1%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობაში ბავშვთა და მოზარდთა  მაქსიმალური რაოდენობის ჩართულობა; გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების სპორტული მიღწევები;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:          წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა  სპორტსმენთა სასწავლო-საწვრთნელი მეცადინეობები.

საანგარიშო პერიოდში აკადემიაში  ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობას (კანოე-კაიაკი, აკადემიური, კანოე, ბაიდარა) ეუფლებოდა 98 სპორტსმენი (13 ჯგუფი). აკადემიის 9 სპორტსმენი ირიცხება საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით  მონაწილეობს საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში.

მიმდინარე წლის განმავლობაში აკადემიის მოსწავლეები წარმატებით ასპარეზობდნენ   როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობებში და საპრიზო ადგილები დაიკავეს საქართველოს ასაკობრივ ჩემპიონატზე, საქართველოს თასის გათამაშებაზე, წარმატებული სპორტსმენები შეყვანილ იქნენ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში;

05 01 01 03  ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 866,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  -  854,3 ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი - 98,6%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  ჭიდაობის  სხვადასხვა  სახეობაში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             წლის განმავლობაში სკოლა ეტაპების მიხედვით ახორციელებდა შემდეგ სასპორტო-საწვრთნელ საქმიანობას: დაწყებითი ეტაპის საერთო ფიზიკური და დაწყებითი მომზადება და საბაზო საორიენტაციო ეტაპის საწვრთნელი სასპორტო საქმიანობა.

სკოლაში  ძიუდოს, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობას სამ ასაკობრივი ჯგუფში  ეუფლებოდა 597 მოსწავლე,  აქედან 16 გოგონა: 6-18 წლამდე ასაკის (ჭაბუკები), 18-20 წლამდე ასაკის (ახალგაზრდები) და 20-23 წლამდე ასაკის (კადეტები); სკოლის აღსაზრდელები საწვრთნელ პროცესს გადიან ქ. მცხეთასა და მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში.

საანგარიშო პერიოდში სკოლის აღსაზრდელებმა წარმატებით იასპარეზეს, საპრიზო ადგილები და ლიცენზიები მოიპოვეს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში (78): ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, ჭიდაობა სამბო.

05 01 01 04   სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების  ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა"

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 400,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 386,7  ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 96.7%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა ფიზკულტურასა და სპორტში;

გაუმჯობესებულია  სპორტსმენების  სპორტული მიღწევები;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

სკოლაში ფუნქციონირებს 18 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი (კარატეს - 5, ველოსპორტის - 4, კრივის - 3, კალათბურთის - 2, ფრენბურთის - 1, ტაეკვონდოს - 1, შერეული ორთაბრძოლების - 1, ჭადრაკის - 1), სადაც 18 მწვრთნელ-მასწავლებლის ხელმძღვანელობით სასწავლო-საწვრთნელ პროცესს გადის  310 მოსწავლე, სკოლის მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეზეს რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, გაიმართა ღია პირველობები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მასობრივი სპორტული აქტივობები, სადაც 500-მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა, ასევე,  ტრადიციულად იმართება წლის საუკეთესო სპორტსმენების, საუკეთესო მწვრთნელის გამოვლენა და დაჯილდოების ცერემონია.

05 01 01 05  საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 783,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  756,4     ათასი ლარი,  შესრულების პროცენტი-  96,6%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში გაიცა 5709 აბონემენტი, მ.შ. სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე - 1122, მარჩენალდაკარგულზე - 6, მრავალშვილიანზე - 396, იძულებით გადაადგილებულ პირებზე  - 242,  შშმ  სტატუსის მქონე პირებზე - 12.

კომპლექსში მომხმარებლის უსაფრთხოებაზე ზრუნავს 3 კვალიფიციური ექიმი, აუზზე - 6 მწვრთნელ-ინსტრუქტორი, მოქმედებს სატრენაჟორო დარბაზი, სადაც მუშაობს  2 ინსტრუქტორი, აერობიკის მწვრთნელი; იჯარის ხელშეკრულებით გაიხსნა დიდი სპორტული დარბაზი, სადაც მიმდინარეობს ვარჯიშები  ტანვარჯიშის და ფრენბურთის ჯგუფებში.

ყოველი დღის ბოლოს ხორციელდებოდა აუზების დეზინფექცია, წყლის სინჯების შემოწმება მიკრობიოლოგიური კვლევის სახით, ყურადღება ექცევა  სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას.

05 01 01 06  რაგბის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი   - ა(ა)იპ  „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი „ყაზბეგი“

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 150,0 ათასი ლარი; საკასო შესრულება - 150,0 ათასი ლარი; შესრულების პროცენტი - 100%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია მოზარდთა ჩართულობა რაგბში

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა რაგბის კლუბის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

05 01 02  სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

განმახორციელებელი  - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსება:    2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 2 797,1 ათასი ლარი; საკასო შესრულება -  1 312,2  ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი - 46,9%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

სპორტის პოპულარიზაცია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში  დაფინანსდა: სოფ. მუხრანში (პატარა ქანდა) მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა; სოფ. მუხრანში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა;

სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია; სოფ.გალავანში არჩილ ჩოხელის სახელობის საჭიდაო დარბაზის მიშენება-რეაბილიტაცია; სოფ. ქსანში კალათბურთის მოედნის მოწყობა;  არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია და ფრაგმენტული შეკეთება ქ. მცხეთაში და სოფლებში: წოდორეთი, გალავანი, ქსანი, წეროვანის იგპ დასახლება, წეროვანი;

განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ  შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  დაგეგმილი სამუშაოები  მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

05 02 01 01 კულტურის  და  განათლების  მულტიფუნქციური  ცენტრის  ხელშეწყობა

განმახორციელებელი  -   ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“.

ქვეპროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 2 507,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 2462,2 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  - 98,2%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში, წახალისებული კულტურული მრავალფეროვნება, უზრუნველყოფილია  მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები (127): სხვადასხვა კონკურსები, შემოქმედებითი ჯგუფების კონცერტები, თეატრალური დადგმები, ღია გაკვეთილები. მცხეთის კულტურის ცენტრში გაიხსნა ქართული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტი, ვაუჩერიზაციის ფარგლებში, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელტა ასოციაციის მიწვევით, ქ. თბილისის წიგნის 27-ე საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც ექსპო ჯორჯიას მეთერთმეტე პავილიონში გაიმართა, ცენტრის საბიბლიოთეკო სფეროს მენეჯერისა და ბიბლიოთეკარების მიერ შეირჩა მოთხოვნადი წიგნები - საბავშვო, შემეცნებითი და მხატვრული ლიტერატურა ასაკობრივი ზღვარის მიხედვით;

წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკებმა გამართეს საბიბლიოთეკო სემინარები, თემატური, საიუბილეო ღონისძიებები, საავტორო, შემოქმედებითი და პოეზიის საღამოები;

ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფები, ინდივიდუალური შემსრულებლები და ანსამბლები წლის განმავლობაში წარმატებით მონაწილეობდნენ სხვადასხვა კონკურსებში, ფესტივალებში როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;

სხვადასხვა სპექტაკლები გამართეს ცენტრის თოჯინების  და დრამატულმა თეატრებმა.

საანგარიშო პერიოდში ხელშეწყობილია ცენტრთან არსებული შემოქმედებითი ჯგუფები, ანსამბლები და ინდივიდუალური შემსრულებლები, გატარებულია ღონისძიებები ფოლკლორის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.

05 02 01 04   მუზეუმების ხელშეწყობა

განმახორციელებელი  -   სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 42,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -   42,0  ათასი ლარით, შესრულების   პროცენტი - 100  %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ხელშეწყობილია სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს გამართული ფუნქციონირება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა მუზეუმის კომუნალური ხარჯი.

05 02 04 რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა  20,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 0,0    ათასი ლარი.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: კეთილმოწყობილია ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიები;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა, რაც არ განხორციელებულა.

05 02 05  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი"

ქვეპროგრამის დაფინანსება:     2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 371,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 366,7  ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი - 98,7%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია  ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრმა“ საწესდებო მიზნების შესაბამისად განახორციელა დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტები, განხორციელდა მუშაობა ახალ გამოწვევებსა და აქტივობებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ურბანული დაგეგმარების და ტურიზმის განვითარების მიმართულებით.

ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისა და შემეცნების მიზნით, მუდმივად ახორციელებს კულტურულ-საგანმანათლებლო, ტურისტული პროგრამების განახლებასა და კომპეტენციის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგს, XIX-XX საუკუნეების საეკლესიო ჩანაწერების კვლევას ისტორიულ-დემოგრაფიული აღწერილობის შესაქმნელად.

ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრმა“ მონაწილეობა მიიღო ქ. ბათუმის, რიგით მე-16 „EBIT 2025” საერთაშორისო გამოფენაზე, სადაც წარდგენილ იქნა მცხეთის ტურისტული ლოკაციების ამსახველი საინფორმაციო - სარეკლამო მასალები (ბუკლეტები, რუკები, ბანერები, აუდიო გიდი).

2025 წელს მცხეთის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურა 46686 ტურისტს.

სექტემბრის თვეში დიდი მცხეთის არქეოლოგიურ მუზეუმში ჩატარდა  კონფერენცია თემაზე: „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის ინტეგრირებული მართვა“.

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

ათასი ლარი

| პროგრამუ ლი კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრუ ლების % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,548.9 | 3,975.8 | 573.0 | 87.4 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,640.8 | 1,607.7 | 33.1 | 98.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 425.8 | 424.6 | 1.2 | 99.7 |
| 06 01 02 | მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება | 1,215.0 | 1,183.1 | 31.9 | 97.4 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 2,908.0 | 2,368.1 | 539.9 | 81.4 |
| 06 02 01 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 2,450.3 | 1,928.1 | 522.2 | 78.7 |
| 06 02 02 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 150.0 | 142.8 | 7.2 | 95.2 |
| 06 02 03 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 37.5 |
| 06 02 04 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება | 60.0 | 58.2 | 1.8 | 97.0 |
| 06 02 05 | ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა | 94.1 | 93.2 | 0.9 | 99.1 |
| 06 02 06 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 149.6 | 144.3 | 5.3 | 96.5 |

06 01 01  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

განმახორციელებელი - ა(ა)იპ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 425,8 ათასი ლარი, საკასო  ხარჯი  - 424,6  ათასი ლარი (მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი 290,2 ათასი ლარი), შესრულების პროცენტი  -  99,7%.

საანგარიშო პერიოდში  დაფინანსდა ა(ა)იპ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები;

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი:    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის მართვა და ინფექციური დაავადებების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა,  C ჰეპატიტზე დადასტურებული შემთხვევების მკურნალობაში ჩართვა, გადამდები ფაუნის შემცირება დამუშავებული ტერიტორიების საფუძველზე, თამბაქოს კონტროლის კანონის სისრულეში მოყვანა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:                  განხორციელდა სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის, ასევე, დერატიზაცია-დეზინსექციის ღონისძიებები, კერძოდ: ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში (C ჰეპატიტი, აივ ინფექცია/შიდსი) გამოკვლევა ჩაუტარდა 2000 ბენეფიციარს; დედათა და ბავშვთა დაცვის პროგრამით სწრაფი კომბინირებული ტესტებით გამოკვლევა ჩაუტარდა 24 ორსულს, გეგმური იმუნიზაცია ჩაუტარდა სხვადასხვა ასაკის 1213 ბავშვს და მოზარდს; ზედამხედველობა განხორციელდა 14 საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტზე, 28 საბავშვო ბაღზე, 28 საჯარო სკოლაზე; თამბაქოს კონტროლის ფარგლებში შემოწმდა 14 საჯარო სკოლა, 86 სავაჭრო ობიექტი, 16 სილამაზის სალონი, 34 ტრანსპორტი, 19 საჯარო დაწესებულება, 36 კაფე-რესტორანი, 14 სასტუმრო, 16 სამედიცინო დაწესებულება, 3 სტადიონი; გამოვლინდა 12 დარღვევა და რეაგირებისთვის გადაეცა შემოსავლების სამსახურს. ჰელმინთებზე კვლევა ჩაუტარდა 272 პირს; ჩატარდა საბონიფიკაციო სამუშაოები: 40 კგ. ინსექტიციდი „სოლფაკით“ დამუშავდა (80000 კვმ ფართობი) ცხოველების სადგომები, სადარბაზოები, სარდაფები, მიტოვებული შენობები.

06 01 02 - მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

განმახორციელებელი  -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსება:  2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 1 215,0 ათასი ლარი; საკასო შესრულება - 1 183,1 ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი - 97,4%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ქვეპროგრამის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოქალაქეები  უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში  განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით, კერძოდ, მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციის ღირებულების დაფინანსება (1482 ბენეფიციარი), აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების (107 ბენეფიციარი) ფინანსური დახმარება.

06 02 01  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

განმახორციელებელი  - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 2450,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულება  - 1928,1  ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 78,7%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ფინანსური დახმარებებით  და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფილი   სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა:

- ჟანგბადის აპარატით ისარგებლა სულ 10 ბენეფიციარმა, ამჟამად სარგებლობს 6 ბენეფიციარი.

- ცელიაკიით დაავადებულ  6 ბენეფიციარს გაეწია  ფინანსური დახმარება;

- მესამე და მეტ შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია სულ 73 ბენეფიციარს: მესამე  შვილის შეძენის გამო 43 ბენეფიციარს - თითოეულს 300 ლარი; მეოთხე  შვილის შეძენის გამო 21 ბენეფიციარს - თითოეულს 400 ლარის ოდენობით, მეხუთე შვილის შეძენის გამო  6 ბენეფიციარს - 500 ლარით, მეშვიდე შვილის შეძენის გამო 2 ბენეფიციარს - 500 ლარით, ხოლო ტყუპების შეძენის გამო   1 ბენეფიციარს - 1000 ლარით.

- დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე 3  პირს  ცენტრის მომსახურების დაფინანსებისთვის გაეწია ფინანსური დახმარება;

- ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 8 ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება;

- 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებულ 7 ბენეფიციარს გაეწია საკურორტო დახმარება;

- თავშესაფრის არმქონე 1 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართის ქირის  გადასახადი    ექვსი თვით, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 1 ოჯახს -2 თვით;

- დღესასწაულებთან დაკავშირებით  სასურსათო კალათით დახმარება: აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სასურსათო პაკეტით დახმარება გაეწია 1745 ბენეფიციარს, დედის დღესთან დაკავშირებით ტკბილეულის კალათა  გადაეცათ მრავალშვილიან დედებს  - 400 ცალი; ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სასურსათო კალათა გადაეცა 1900 ბენეფიციარს;

- საშენი მასალებით დახმარება გაეწია 265 ოჯახს.

- საწვავის შეშით (300 კუბ.მეტრი) დახმარება 110 ოჯახს გაეწია (სოფ. ცხვარიჭამია, აღდგომლიანთკარი, ნიჩბისი, ძეგვი).

- დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე 4 პირის  ცენტრის მომსახურება და 63 ბენეფიციარის ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა;

- დღის ცენტრის 67 ბენეფიციარს გაეწია საკურორტო დახმარება.

06 02 02  ერთჯერადი სოციალური დახმარება

განმახორციელებელი  - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 150,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  142,8 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 95,2 %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ფინანსური დახმარებებით უზრუნველყოფილი სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა: საანგარიშო პერიოდში ფინანსური დახმარება გაეწია  1286 ბენეფიციარს,  აქედან  492 ბენეფიციარს - 200 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება,  ხოლო ასი და მეტი წლის ასაკის 4 უხუცეს პირს - 1000 ლარიანი  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

06 02 03 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

განმახორციელებელი  - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური;

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 4,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 1,5 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  - 37,5%;

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება, მათი მორალური მხარდაჭერა და თანადგომა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

საანგარიშო პერიოდში 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს გადაეცა ფინანსური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობის, ხოლო   სარიტუალო ხარჯები აუნაზღაურდა 4 (ოთხი) ბენეფიციარის ოჯახს, თითოეულს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობის.

06 02 04  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის დაფინანსება: 2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 60,0 ათასი ლარი; საკასო შესრულება - 58,2 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი -97%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:

დაფინანსდა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე 29 ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

06 02 05  ინვესტიციების  და  ჰუმანიტარული  პროექტების  გაერთიანების  ხელშეწყობა

განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ   "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"

ქვეპროგრამის დაფინანსება:    2025 წლის დაზუსტებული გეგმა - 94,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 93,2 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი  - 99,1%.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია დონორი ორგანიზაციებისგან ინვესტიციების, დახმარებებისა და გრანტების მოზიდვა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში გაერთიანების ორგანიზებით  შპს „ავერსის“ მიერ გადმოცემული სხვადასხვა დანიშნულების მედიკამენტები (დაახლოებით 2000 ლარის ღირებულების) საჩუქრად  გადაეცათ მცხეთის მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს  მოსარგებლეებს, გარდა ამისა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ ომის ვეტერანებს  (300-მდე ოჯახს), სოფ. წეროვნისა და სოფ. წილკნის დევნილთა დასახლებაში არსებული საბავშვო ბაღების 400 აღსაზრდელს, სოფ. ფრეზეთში დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ 200-მდე ოჯახს საჩუქრად გადაეცათ გაერთიანების საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან საჩუქრად მიღებული საბანი, ტანსაცმელი, ჰიგიენური კომპლექტები.

06 02 06  მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

განმახორციელებელი  - ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული  გეგმა - 149,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 144,3    ათასი ლარით, შესრულების პროცენტი - 96,5  %.

დაგეგმილი  შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შშმ პირთა დღიური კვება მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგები:             საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებული და შშმ  37 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა  სასადილოში.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | სხვაობა | შესრუ ლე ბის % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 10,074.6 | 8,287.7 | 1,786.9 | 82.3 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 9,462.9 | 8,091.0 | 1,371.9 | 85.5 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,479.6 | 1,396.9 | 82.7 | 94.4 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 7,919.8 | 6,681.6 | 1,238.2 | 84.4 |
| 01 01 04 | საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება | 63.5 | 12.5 | 51.0 | 19.7 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 611.7 | 196.7 | 415.0 | 32.2 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 300.0 | - | 300.0 | - |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 100.0 | - | 100.0 | - |
| 01 02 03 | წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) | 196.7 | 196.7 | - | 100.0 |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა | 15.0 | - | 15.0 | - |

01 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განმახორციელებელი -  მუნიციპალიტეტის მერია;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 1 479,6 ათასი ლარი, საკასო      შესრულება -  1 396,9 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 94,4%;

საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ფუნქციონირების ხარჯები: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 1 067,3 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 204,8 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 17,3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 107,5 ათასი ლარი.

01 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია

განმახორციელებელი -  მუნიციპალიტეტის მერია;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 7919,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  6681,6 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 84,4%;

საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ფუნქციონირების ხარჯები: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა  4 577,6 ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 1 829,9 ათ. ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 44,2 ათ. ლარი,  სხვა ხარჯებზე - 109,6 ათ. ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 120,3 ათ. ლარი;

01 01 04  საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება

განმახორციელებელი -  მუნიციპალიტეტის მერია;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 63,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  12,5 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 19,7%;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა: საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროში.

01 02 01 სარეზერვო ფონდი

განმახორციელებელი -  მუნიციპალიტეტის მერია;

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   საანგარიშო პერიოდში სარეზერვო ფონდი  განისაზღვრა 300,0 ათასი ლარით,  წლის განმავლობაში  გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით ფონდიდან თანხა არ გამოყოფილა;

01 02 03 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

განმახორციელებელი -  მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 196,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  196,7 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი - 100%;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა:             სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და მცხეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების   გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, 2017 წელს ფონდმა სესხის სახით განახორციელა მუნიციპალიტეტისათვის  კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის (5 ცალი) და ნარჩენების კონტეინერების (200 ცალი) გადაცემა. სესხის მომსახურებისა და მთლიანად დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 196,7 ათასი ლარი, აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 8,1 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 188,6 ათასი ლარი.

01 02 04    მუნიციპალიტეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის  ხელშეწყობა

განმახორციელებელი -  მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის დაფინანსება:   2025 წლის დაზუსტებული გეგმა 15,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება -  0,0 ათასი ლარი;

2025 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

შესყიდვების განყოფილება ხელმძღვანელობს  საქართველოს კანონით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესით“. სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება, როგორც გამარტივებული, ასევე ელექტრონული შესყიდვით. ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებებია: ელექტრონული ტენდერი და  კონსოლიდირებული ტენდერი.

საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა 144 ელექტრონული ტენდერი (მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმები, პრეტენდენტის მიერ ატვირთული დოკუმენტაციის შერჩევა შეფასება, ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ხელწერილის მომზადება, წერილების და ხელშეკრულების პროექტის მომზადება),  მათ შორის: 5 ელექტრონული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით (ტენდერში მონაწილე ყველა პრეტენდენტმა მიიღო დისკვალიფიკაცია), 12 ტენდერი არ შედგა (ტენდერში არ მიიღო არავინ მონაწილეობა), 3 ტენდერი შეწყდა, 124  ტენდერზე გაფორმდა ხელშეკრულება.

1. გამარტივებული  შესყიდვის საშუალებით გაფორმდა 134 ხელშეკრულება.

2. გამარტივებული  შესყიდვის საშუალებით  „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში“ გაფორმდა 49 ხელშეკრულება.

3. კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გაფორმდა 24 ხელშეკრულება.

4. „მოქალაქეთა ჩართულობის“ პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 19 ხელშეკრულება.

5. მომზადდა 442  წერილი.

6. გაფორმდა  და ელექტრონულად აიტვირთა  120 ხელშეკრულების დანართი-შეთანხმება (თანდართული დოკუმენტაციით).

7. აიტვირთა  360 ხელშეკრულების მიღება-ჩაბარების აქტი.

8. მომზადდა შესყიდვების გეგმის 17 პროექტი თანდართული დოკუმენტაციით (ცხრილები, გეგმის პროექტი, მიმართვა, განმარტებითი ბარათი), რომლებიც შემდგომ ელექტრონულად აიტვირთა  PLAN-ში.

9. ელექტრონულად აიტვირთა CMR-ზე 350 ხელშეკრულების დოკუმენტაცია (ფორმა N2 -ები, მიღება-ჩაბარების აქტები, ექსპერტიზის დასკვნები, სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშფაქტურა, შესრულებული სამუშაოს ფოტო სურათები).

10. მომზადდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 43 ბრძანების პროექტი.